PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

AutoClip Lokal

Desktop App untuk Mengubah Video YouTube Panjang Menjadi Shorts Otomatis

Disusun untuk: Fauzan

Tanggal: 9 Juli 2026

Versi: 0.1 (Draft MVP)

# 1. Ringkasan Produk

AutoClip Lokal adalah aplikasi desktop (Windows & macOS) yang mengubah satu video YouTube berdurasi panjang menjadi beberapa video pendek berformat vertikal (9:16), lengkap dengan subtitle otomatis dan pemilihan momen menarik yang dibantu AI. Seluruh pemrosesan video (download, potong, crop, subtitle) berjalan secara lokal di komputer pengguna — hanya teks transkrip yang dikirim ke API AI eksternal untuk dianalisis, bukan file videonya.

Produk ini terinspirasi dari kategori tool 'auto clipper' yang sudah ada di pasar (mis. AutoClipper/Tura Turu), namun dibangun sendiri agar dapat dikendalikan penuh dari sisi biaya, fitur, dan data.

# 2. Latar Belakang & Masalah

- Kreator konten kesulitan konsisten upload karena proses edit manual (potong, crop, kasih subtitle) memakan waktu 2–4 jam per video panjang.

- Tool sejenis di pasar umumnya berbasis cloud/langganan bulanan (Rp 300–500rb/bulan), sering ada watermark atau limit render, dan mengharuskan upload video ke server pihak ketiga — ini masalah privasi sekaligus kecepatan (tergantung koneksi internet).

- Dibutuhkan alat yang: cepat, berjalan lokal di komputer sendiri, tanpa biaya berlangganan yang membengkak, tapi tetap 'pintar' dalam memilih momen terbaik dari video panjang — bukan asal potong per interval waktu.

# 3. Target Pengguna

- Kreator solo / small team: yang melakukan repurpose video panjang (podcast, webinar, vlog, talk) menjadi konten shorts untuk TikTok/YouTube Shorts/Instagram Reels.

- Clipper / agency: yang mengerjakan clipping campaign untuk brand atau influencer, butuh volume output tinggi dan konsisten dalam waktu singkat.

- Kebutuhan teknis pengguna: rendah — pengalaman pakai harus semudah 'copy-paste link, klik, tunggu'. Tidak diasumsikan paham editing video.

# 4. Tujuan Produk & Success Metrics

Tujuan utama: memangkas waktu produksi dari 1 video panjang menjadi 5–10 klip siap upload, dari yang tadinya 2–4 jam manual menjadi di bawah 15 menit (di luar waktu render yang bergantung spesifikasi perangkat).

### Metrik keberhasilan MVP (internal, kualitatif dulu)

- Waktu proses end-to-end untuk video sumber berdurasi 30–60 menit: target < 15 menit sampai transkrip + daftar segmen kandidat siap dipilih (di luar waktu render final).

- Proporsi klip hasil render yang 'layak pakai' tanpa edit ulang (subtitle sinkron, crop tidak salah fokus) — target awal ≥ 70% dari klip yang dipilih user.

- Tingkat pakai ulang: apakah user memakai app ini lagi untuk video berikutnya tanpa diminta.

# 5. Scope MVP

## 5.1 In-Scope

- Modul Pipeline Inti: input link YouTube → download → transkripsi → potong (cut) sesuai segmen terpilih → auto-crop vertikal 9:16 → burn-in subtitle → export file .mp4 per klip.

- Modul AI Golden Moment Finder: transkrip dikirim ke LLM API, hasilnya berupa daftar segmen kandidat (timestamp mulai-selesai), skor relevansi/hook, dan judul singkat per segmen, yang bisa dipilih user sebelum di-render.

- GUI desktop dasar: input link, indikator progress per tahap, daftar segmen hasil AI untuk dipilih/preview, tombol render, serta akses cepat ke folder output.

## 5.2 Out-of-Scope (MVP ini)

Fitur berikut sengaja ditunda ke roadmap fase berikutnya (lihat bagian 13) agar MVP tetap fokus dan cepat selesai:

- Auto thumbnail generator

- Auto-post / penjadwalan otomatis ke TikTok, YouTube, Facebook

- Multi-bahasa & dubbing otomatis

- Manual mode (drag-trim segmen manual di timeline)

- Sistem lisensi multi-device & mekanisme pembayaran/lifetime license

# 6. Alur Pengguna (User Flow)

- User membuka aplikasi, paste link YouTube video panjang, klik “Ambil Transkrip”.

- Aplikasi men-download video & audio (yt-dlp) lalu menjalankan transkripsi (whisper) di background; progress ditampilkan secara real-time.

- User klik “Cari Momen Menarik” → transkrip dikirim ke LLM API → aplikasi menampilkan daftar segmen kandidat lengkap dengan timestamp, skor, judul usulan, dan cuplikan teksnya.

- User memilih/mencentang segmen mana yang ingin dirender (bisa semua atau sebagian), dan bisa menyesuaikan waktu mulai/selesai tiap segmen bila perlu.

- User klik “Render” → aplikasi memproses tiap segmen terpilih secara batch: potong → reframe 9:16 → burn subtitle → simpan .mp4 ke folder output.

- User membuka folder output dan mendapati file-file siap upload.

# 7. Functional Requirements per Modul

## 7.1 Input & Download

- Input: URL video YouTube (publik atau unlisted).

- Proses: validasi URL, download video + audio kualitas terbaik yang tersedia menggunakan yt-dlp.

- Output: file video lokal sementara + metadata (judul, durasi, resolusi).

- Kondisi error: video privat/dihapus/region-locked → tampilkan pesan error yang jelas, tidak membuat aplikasi crash.

## 7.2 Transkripsi

- Input: file audio hasil download.

- Proses: speech-to-text lokal (faster-whisper) menghasilkan teks dengan timestamp per kata.

- Output: transkrip terstruktur (JSON: kata, start, end) yang dipakai untuk analisis AI maupun subtitle.

- Kondisi error: audio tanpa suara/bahasa tidak dikenali → beri notifikasi, izinkan user lanjut ke manual mode di versi mendatang.

## 7.3 AI Golden Moment Finder

- Input: transkrip terstruktur dari tahap sebelumnya.

- Proses: transkrip (dipotong per-chunk bila terlalu panjang) dikirim ke LLM API dengan prompt untuk menemukan segmen paling menarik/hook, disertai instruksi format output JSON.

- Output: daftar segmen: start, end, skor 0–100, judul singkat, alasan singkat kenapa segmen ini menarik.

- Kondisi error: API gagal/limit habis → fallback tampilkan pesan dan izinkan user memilih segmen secara manual berdasarkan transkrip mentah.

## 7.4 Auto Cut & Reframe 9:16

- Input: video sumber + timestamp segmen terpilih.

- Proses: potong video sesuai timestamp (ffmpeg), deteksi wajah/objek utama per frame (opencv/mediapipe) untuk menentukan titik fokus crop, lalu crop & scale ke rasio 9:16.

- Output: file video vertikal per segmen, sebelum subtitle.

- Kondisi error: tidak ada wajah terdeteksi (mis. gameplay/slide) → fallback crop di tengah frame.

## 7.5 Subtitle Burn-in

- Input: video hasil reframe + transkrip dengan timestamp per kata untuk rentang segmen terkait.

- Proses: generate file subtitle format .ass (styling & animasi kata-per-kata), lalu burn ke video menggunakan filter subtitles/libass di ffmpeg.

- Output: video final dengan subtitle hardcode, siap export.

- Kondisi error: subtitle tidak sinkron → log peringatan untuk dicek user sebelum upload.

## 7.6 Export & Batch Render

- Input: seluruh segmen terpilih dari satu atau beberapa video.

- Proses: antrekan tiap segmen dalam job queue lokal, proses satu per satu (atau paralel terbatas sesuai spek device), tampilkan progress per klip.

- Output: kumpulan file .mp4 tersimpan di folder output yang ditentukan user.

# 8. Non-Functional Requirements

- Privasi: file video tidak pernah diunggah ke server manapun; hanya teks transkrip yang dikirim ke LLM API untuk analisis.

- Platform: Windows 10/11 64-bit dan macOS (Apple Silicon M1/M2/M3 serta Intel).

- Performa: aplikasi tetap dapat berjalan tanpa GPU (lebih lambat); dengan GPU (hardware encoding) proses render lebih cepat.

- Keandalan: kegagalan di satu tahap pipeline (video privat, transkrip gagal, API down) tidak boleh membuat aplikasi crash total — tampilkan pesan error yang actionable.

- Biaya operasional: biaya berjalan hanya berasal dari pemakaian LLM API (ditanggung lewat API key milik user sendiri pada MVP ini).

# 9. Tech Stack & Arsitektur

Ringkasan pilihan teknologi tiap lapisan sistem:

| Layer | Tools/Teknologi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| GUI Desktop | Electron | Cross-platform (Windows/macOS), mudah dipadukan dengan backend Python via HTTP lokal. |
| Backend Processing | Python + FastAPI (server lokal) | Menjalankan pipeline & expose endpoint ke GUI, mudah scaling ke fitur baru. |
| Download Video | yt-dlp | Tool open-source paling stabil & sering di-update untuk mengikuti perubahan YouTube. |
| Transkripsi | faster-whisper | Berjalan lokal (gratis, tanpa API cost), mendukung timestamp per kata. |
| Analisis Golden Moment | LLM API (Claude/OpenAI) | Kemampuan memahami konteks & bahasa natural jauh lebih baik dibanding heuristic sederhana. |
| Potong & Reframe | ffmpeg + OpenCV/Mediapipe | ffmpeg untuk cutting/encoding, deteksi wajah untuk auto-crop yang mengikuti subjek. |
| Subtitle | ffmpeg (filter subtitles/libass) + file .ass | Mendukung styling & animasi kata-per-kata seperti gaya CapCut. |
| Packaging/Installer | Electron Builder + PyInstaller (sidecar) | Menghasilkan installer .exe (Windows) & .dmg (macOS) dengan Python runtime terbundel. |

## 9.1 Arsitektur Ringkas

Electron (proses main + renderer) berkomunikasi via HTTP/WebSocket lokal dengan backend Python FastAPI yang menjalankan job queue. Backend inilah yang memanggil yt-dlp, whisper, ffmpeg, OpenCV secara lokal, serta LLM API secara eksternal khusus untuk analisis teks. Semua file sementara dan output disimpan di folder lokal milik pengguna, tidak ada database server terpusat — status tiap project disimpan sebagai file JSON lokal.

# 10. Data & Dependency API

- LLM API key disimpan secara lokal di perangkat user (file konfigurasi/env var), diinput sendiri oleh user saat setup awal.

- Tidak ada database server; setiap project menyimpan state-nya sebagai file JSON lokal di folder project masing-masing.

- Dependency eksternal yang perlu koneksi internet: proses download video (YouTube) dan pemanggilan LLM API untuk analisis transkrip.

# 11. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| yt-dlp rentan terhadap perubahan sistem YouTube | Download gagal tiba-tiba | Auto-update yt-dlp setiap kali aplikasi dibuka. |
| Biaya LLM API membengkak untuk video sangat panjang | Biaya pemakaian tinggi per video | Chunking transkrip yang efisien + caching hasil analisis per video. |
| Deteksi wajah tidak akurat pada video non-wajah (gameplay, slide) | Hasil crop asal-asalan/tidak enak ditonton | Fallback ke crop tengah otomatis + opsi adjust manual di versi berikutnya. |
| Performa lambat di perangkat tanpa GPU | Waktu render lama, pengalaman kurang baik | Opsi render resolusi lebih rendah untuk preview cepat sebelum render final. |

# 12. Roadmap Setelah MVP

| Versi | Fitur Utama |
| --- | --- |
| v1.1 | Auto thumbnail generator (ekstrak frame + overlay teks otomatis). |
| v1.2 | Manual mode: kontrol penuh adjust segmen di timeline. |
| v1.3 | Auto-post & penjadwalan otomatis ke TikTok, YouTube, Facebook. |
| v1.4 | Dukungan multi-bahasa & dubbing otomatis. |
| v2.0 | Sistem lisensi & distribusi resmi (installer signed, mekanisme update). |

# 13. Open Questions

Beberapa keputusan berikut perlu diambil sebelum atau selama development dimulai:

- Sumber LLM API: pakai API key milik user sendiri (Claude/OpenAI), atau app menyediakan kuota gratis bawaan (konsekuensi: butuh biaya server di sisi developer)?

- Model penggunaan: dipakai untuk keperluan sendiri, atau ada rencana didistribusikan/dijual seperti kompetitor (lifetime license, dsb.)?

- Target OS awal: mulai dari satu platform dulu (mis. Windows) untuk mempercepat MVP, atau langsung dua-duanya (Windows & macOS)?