TASK LIST END-TO-END (TDD)

AutoClip Lokal

Rencana Kerja Development — Pendekatan Test Driven Development

Disusun untuk: Fauzan

Tanggal: 9 Juli 2026

Versi: 0.1 — Referensi: PRD AutoClip Lokal v0.1

# 0. Prinsip TDD yang Dipakai di Project Ini

Setiap task pengembangan mengikuti siklus Red → Green → Refactor: (1) tulis test yang gagal dulu (Red) yang merepresentasikan perilaku yang diharapkan, (2) tulis kode seminim mungkin agar test itu lulus (Green), (3) rapikan kode tanpa mengubah perilaku (Refactor), lalu commit. Tidak ada kode fitur baru yang ditulis sebelum ada test yang mendefinisikan perilakunya.

### Tools testing per layer

- Backend Python (FastAPI + pipeline modules): pytest, pytest-mock (untuk mocking subprocess/API eksternal), pytest-cov (laporan coverage).

- Frontend Electron (renderer logic, state UI): Jest + Testing Library (DOM testing) untuk logic komponen.

- End-to-end (alur penuh dari klik sampai file output): Playwright untuk Electron, dijalankan lebih jarang (nightly/manual) karena lebih berat & butuh dependency asli (ffmpeg, model whisper).

### Test pyramid (rasio ideal)

- Unit test (porsi terbesar): logic murni tanpa I/O — parsing, kalkulasi crop box, state machine job, parsing respons LLM.

- Integration test (porsi menengah): modul pipeline dengan dependency eksternal di-mock (subprocess ffmpeg/yt-dlp, HTTP call ke LLM).

- End-to-end test (porsi kecil): 1–3 skenario smoke test dengan video pendek asli, dijalankan tidak di setiap commit.

### Definition of Done (berlaku di semua task, kecuali disebutkan lain)

- Test ditulis lebih dulu dan sempat gagal (merah) sebelum implementasi ada.

- Semua test terkait task tersebut lulus (hijau) di lokal maupun CI.

- Coverage modul yang disentuh tidak turun dari baseline (target keseluruhan backend ≥ 80% pada logic inti, di luar kode yang murni I/O ke ffmpeg/yt-dlp).

- Lint/type-check lulus (ruff/mypy untuk Python, eslint untuk JS).

- Kode & test di-review (self-review minimal jika solo) sebelum merge ke main.

# 1. Fase 0 — Project Setup & Tooling

Tujuan: kerangka repo siap sehingga setiap task berikutnya bisa langsung menulis test tanpa perlu bikin config dari nol.

- Inisialisasi struktur repo (backend/, electron-app/, tests/, docs/)

  - Test ditulis dulu (Red): Tidak berlaku (task infrastruktur, tidak ada logic untuk di-test).

  - Implementasi (Green): Buat skeleton folder, package.json, requirements.txt, pytest.ini/pyproject.toml, jest.config.js, .gitignore.

  - Definition of Done: `pytest` dan `npm test` berhasil dijalankan (walau 0 test) tanpa error konfigurasi.

- Setup CI (GitHub Actions)

  - Test ditulis dulu (Red): Tidak berlaku.

  - Implementasi (Green): Workflow yang menjalankan pytest + coverage report dan jest pada setiap push/PR.

  - Definition of Done: CI berjalan hijau pada commit awal (test kosong), badge status aktif di README.

- Setup lint & pre-commit hook

  - Test ditulis dulu (Red): Tidak berlaku.

  - Implementasi (Green): Konfigurasi ruff (Python) dan eslint+prettier (JS), pre-commit hook menjalankan lint sebelum commit.

  - Definition of Done: Commit dengan pelanggaran lint otomatis ditolak secara lokal.

# 2. Fase 1 — Core Infrastructure: FastAPI + Job Queue

Tujuan: tulang punggung backend (server + manajemen job) berdiri dan teruji sebelum modul pipeline ditambahkan satu per satu.

- Endpoint health check & skeleton FastAPI app

  - Test ditulis dulu (Red): Test HTTP GET /health mengembalikan status 200 dan payload {status: "ok"} menggunakan httpx TestClient.

  - Implementasi (Green): Buat app FastAPI minimal dengan endpoint /health.

  - Definition of Done: Test lulus; endpoint dapat diakses lokal.

- Job Manager (state machine: queued → processing → done/error)

  - Test ditulis dulu (Red): Test unit murni (tanpa FastAPI) yang membuat job baru, memverifikasi transisi status valid, dan menolak transisi tidak valid (mis. done → processing).

  - Implementasi (Green): Implementasi class JobManager dengan in-memory store dan validasi transisi status.

  - Definition of Done: Semua transisi valid & invalid ter-cover test; coverage modul ini ≥ 90%.

- Endpoint POST /jobs & GET /jobs/{id}

  - Test ditulis dulu (Red): Test: POST /jobs dengan youtube_url mengembalikan job_id + status "queued"; GET /jobs/{id} mengembalikan status job yang sesuai; GET dengan id tidak dikenal mengembalikan 404.

  - Implementasi (Green): Wire endpoint ke JobManager.

  - Definition of Done: Semua test lulus termasuk kasus 404.

- WebSocket progress channel

  - Test ditulis dulu (Red): Test mengirim event progress palsu ke JobManager dan memverifikasi client WebSocket menerima event yang sama (pakai test client WebSocket FastAPI).

  - Implementasi (Green): Implementasi broadcast progress via WebSocket per job_id.

  - Definition of Done: Client menerima event secara berurutan sesuai yang di-emit.

# 3. Fase 2 — Modul Download (yt-dlp)

- Validasi & parsing URL YouTube

  - Test ditulis dulu (Red): Test unit murni: URL valid diterima, URL bukan YouTube/format salah ditolak dengan exception khusus (mis. InvalidURLError).

  - Implementasi (Green): Fungsi validate_youtube_url() dengan regex/parsing sederhana.

  - Definition of Done: Semua kasus valid & invalid ter-cover.

- Wrapper download (subprocess yt-dlp) dengan mock

  - Test ditulis dulu (Red): Test memakai pytest-mock untuk mem-patch subprocess.run/yt_dlp API, memverifikasi command/arguments yang dibentuk benar dan hasil parsing metadata (judul, durasi) sesuai output palsu.

  - Implementasi (Green): Implementasi download.py memanggil yt-dlp dan mem-parsing hasilnya jadi struct metadata.

  - Definition of Done: Test lulus tanpa benar-benar memanggil YouTube (network-free, cepat).

- Error handling: video privat/dihapus/region-locked

  - Test ditulis dulu (Red): Test mem-mock yt-dlp mengembalikan error code tertentu, memverifikasi modul melempar exception bertipe (mis. VideoUnavailableError) dengan pesan jelas.

  - Implementasi (Green): Tambahkan exception handling & mapping error code → exception type.

  - Definition of Done: Semua skenario error ter-cover, tidak ada raw exception yang bocor ke API layer.

- (Opsional, ditandai slow) Integration test download video pendek asli

  - Test ditulis dulu (Red): Ditandai @pytest.mark.integration, di-skip di CI reguler, dijalankan manual/nightly terhadap 1 video publik pendek.

  - Implementasi (Green): Tidak ada kode baru, ini validasi modul yang sudah ada terhadap YouTube asli.

  - Definition of Done: Download berhasil terhadap video nyata minimal sekali sebelum rilis.

# 4. Fase 3 — Modul Transkripsi (faster-whisper)

- Transkripsi menghasilkan struktur kata + timestamp

  - Test ditulis dulu (Red): Test memakai fixture audio pendek (beberapa detik, disiapkan sekali di folder tests/fixtures) memverifikasi output berupa list kata dengan field start/end sesuai skema yang disepakati.

  - Implementasi (Green): Implementasi transcribe.py memanggil faster-whisper dan mem-parsing hasil jadi skema seragam.

  - Definition of Done: Skema transkrip tervalidasi test; toleransi kecil pada timestamp diperbolehkan (model non-deterministik ringan).

- Penanganan audio tanpa suara / bahasa tidak dikenali

  - Test ditulis dulu (Red): Test dengan fixture audio silent memverifikasi hasil berupa list kosong tanpa exception yang tidak tertangani.

  - Implementasi (Green): Tambahkan guard untuk hasil kosong dari whisper.

  - Definition of Done: Tidak ada crash; job tetap lanjut dengan status peringatan.

# 5. Fase 4 — Modul AI Golden Moment Finder

- Konstruksi prompt & parsing respons LLM ke skema segmen

  - Test ditulis dulu (Red): Test memakai fake LLM client (tidak memanggil API asli) yang mengembalikan JSON contoh, memverifikasi parser menghasilkan list segmen {start, end, skor, judul, alasan} sesuai skema.

  - Implementasi (Green): Implementasi highlight.py dengan interface LLMClient yang bisa di-inject/di-mock.

  - Definition of Done: Parsing logic ter-cover mendekati 100% karena ini pure logic; tidak ada biaya API di test suite reguler.

- Chunking transkrip panjang

  - Test ditulis dulu (Red): Test unit murni memverifikasi transkrip panjang dipecah jadi beberapa chunk sesuai batas token/karakter, dan hasil tiap chunk digabung kembali dengan benar.

  - Implementasi (Green): Implementasi fungsi chunk_transcript().

  - Definition of Done: Transkrip di atas batas ter-chunk benar; hasil gabungan tidak duplikat/hilang segmen.

- Fallback saat API gagal/limit habis

  - Test ditulis dulu (Red): Test mem-mock LLM client melempar exception/timeout, memverifikasi highlight.py menangkapnya dan mengembalikan status error yang jelas ke job.

  - Implementasi (Green): Tambahkan try/except + retry terbatas (mis. 2x) sebelum menyerah.

  - Definition of Done: Job tidak macet/hang; user mendapat opsi lanjut manual.

# 6. Fase 5 — Modul Auto Reframe 9:16

- Kalkulasi crop box dari bounding box wajah

  - Test ditulis dulu (Red): Test unit murni memberi input bounding box wajah palsu per frame, memverifikasi fungsi menghasilkan crop box 9:16 yang mengandung wajah tsb dan tidak keluar dari frame asli.

  - Implementasi (Green): Implementasi fungsi compute_crop_box() sebagai pure function (tanpa panggil OpenCV langsung di test ini).

  - Definition of Done: Berbagai posisi wajah (tengah, pinggir, dua wajah) ter-cover.

- Smoothing crop antar-frame (hindari jitter)

  - Test ditulis dulu (Red): Test unit dengan urutan bounding box sintetis yang "lompat-lompat", memverifikasi hasil crop box yang di-smoothing tidak melompat drastis antar frame berurutan.

  - Implementasi (Green): Implementasi moving-average/interpolasi pada koordinat crop.

  - Definition of Done: Delta pergerakan crop antar frame di bawah ambang batas yang disepakati di test.

- Fallback ke center-crop saat wajah tidak terdeteksi

  - Test ditulis dulu (Red): Test dengan input tanpa bounding box (list kosong) memverifikasi fungsi mengembalikan crop box tengah frame.

  - Implementasi (Green): Tambahkan branch fallback di compute_crop_box().

  - Definition of Done: Video tanpa wajah (gameplay/slide) tetap menghasilkan crop yang valid.

# 7. Fase 6 — Modul Subtitle Burn-in

- Generate file .ass dari transkrip

  - Test ditulis dulu (Red): Golden-file test: diberi transkrip contoh, output .ass dibandingkan dengan file referensi yang sudah disetujui sebelumnya.

  - Implementasi (Green): Implementasi generate_ass() mengikuti format ASS dengan styling kata-per-kata.

  - Definition of Done: Output identik dengan golden file (atau berbeda dengan alasan yang disengaja & golden file diperbarui).

- Konstruksi command ffmpeg untuk burn-in

  - Test ditulis dulu (Red): Test mem-mock subprocess, memverifikasi argumen command ffmpeg yang dibentuk (filter subtitles, path file, encoding option) benar tanpa benar-benar menjalankan ffmpeg.

  - Implementasi (Green): Implementasi burn_subtitle() yang membangun & menjalankan command ffmpeg.

  - Definition of Done: Command teruji benar; eksekusi asli divalidasi terpisah di integration test.

# 8. Fase 7 — Orkestrasi Pipeline & Batch Render

- Pipeline end-to-end dengan seluruh dependency di-mock

  - Test ditulis dulu (Red): Integration test: setiap modul (download, transcribe, highlight, reframe, subtitle) diganti stub/fake yang mengembalikan data fixture, memverifikasi orchestrator memanggil tiap tahap dengan urutan & data yang benar hingga menghasilkan path file output yang diharapkan.

  - Implementasi (Green): Implementasi orchestrator/job runner yang merangkai seluruh modul sesuai urutan pipeline.

  - Definition of Done: Test end-to-end (mocked) lulus; status job berubah sesuai tahapan (queued → downloading → transcribing → analyzing → rendering → done).

- Job queue mendukung batch beberapa segmen

  - Test ditulis dulu (Red): Test memverifikasi beberapa segmen dari 1 video diproses berurutan (atau paralel terbatas) dan progress per-klip terlapor terpisah.

  - Implementasi (Green): Implementasi antrian render per segmen dengan concurrency terbatas.

  - Definition of Done: Semua segmen selesai diproses tanpa saling menimpa file output.

- (Smoke test) 1 video pendek asli end-to-end

  - Test ditulis dulu (Red): Dijalankan manual/nightly, bukan bagian dari suite cepat: 1 video publik pendek melewati seluruh pipeline sungguhan.

  - Implementasi (Green): Tidak ada kode baru — validasi integrasi nyata seluruh modul.

  - Definition of Done: Menghasilkan file .mp4 vertikal dengan subtitle yang bisa diputar & terlihat benar secara visual.

# 9. Fase 8 — Electron GUI

- Komponen input link & status job

  - Test ditulis dulu (Red): Test Jest/Testing Library: render komponen, simulasikan submit link, verifikasi pemanggilan API (di-mock) dan tampilan status berubah sesuai respons palsu.

  - Implementasi (Green): Implementasi komponen renderer untuk input & status.

  - Definition of Done: Test lulus tanpa perlu backend asli berjalan.

- Daftar segmen & seleksi checkbox

  - Test ditulis dulu (Red): Test: given daftar segmen palsu, memverifikasi tiap item tampil dengan judul/skor, checkbox bisa dipilih/batal, dan tombol Render aktif hanya jika ≥1 segmen terpilih.

  - Implementasi (Green): Implementasi komponen daftar segmen + state seleksi.

  - Definition of Done: Semua kondisi (tidak ada pilihan, sebagian, semua) ter-cover.

- Progress bar & notifikasi selesai

  - Test ditulis dulu (Red): Test: given event progress palsu dari WebSocket (di-mock), memverifikasi progress bar & pesan status ter-update.

  - Implementasi (Green): Implementasi listener WebSocket + komponen progress.

  - Definition of Done: UI merefleksikan status backend secara real-time di test simulasi.

- E2E smoke test alur utama (Playwright)

  - Test ditulis dulu (Red): Skenario: buka app → paste link (mock backend lokal) → segmen tampil → pilih → klik render → status "selesai" muncul.

  - Implementasi (Green): Tidak ada kode fitur baru — merangkai flow yang sudah ada untuk divalidasi ujung ke ujung.

  - Definition of Done: Skenario happy-path lulus konsisten (dijalankan sebelum setiap rilis).

# 10. Fase 9 — Packaging & Distribution

- Build installer Windows (.exe) & macOS (.dmg)

  - Test ditulis dulu (Red): Test/skrip verifikasi: manifest build memuat semua file yang diperlukan (checklist otomatis file list vs expected list).

  - Implementasi (Green): Konfigurasi Electron Builder + bundling Python runtime via PyInstaller sebagai sidecar.

  - Definition of Done: Installer berhasil dibuat tanpa error dependency hilang.

- Smoke install di environment bersih

  - Test ditulis dulu (Red): Manual QA checklist (bukan automated test): install di VM/mesin bersih, jalankan app, coba 1 alur penuh.

  - Implementasi (Green): Tidak ada kode baru.

  - Definition of Done: App terbuka & berjalan tanpa perlu instalasi dependency tambahan oleh user.

# 11. Fase 10 — QA, Bug Bash & Rilis ✅ SELESAI

Status: selesai — smoke test pipeline nyata lulus, bug render subtitle (ass=filename syntax) diperbaiki, README & panduan build diperbarui, tag v0.1.0 dibuat.

- Uji matrix manual: Windows 10/11, macOS Apple Silicon & Intel, dengan/tanpa GPU.

- Selesaikan seluruh bug prioritas P0/P1 yang ditemukan sebelum rilis.

- Perbarui dokumentasi (README, panduan pakai) sesuai kondisi final aplikasi.

- Tag rilis v0.1.0 setelah seluruh Definition of Done fase 0–9 terpenuhi dan smoke test lulus.

# 12. Ringkasan Definition of Done Keseluruhan Project

- Seluruh test unit & integration (mocked) lulus di CI untuk setiap fase 0–9.

- Minimal satu smoke test end-to-end nyata (video asli) lulus sebelum rilis.

- Coverage backend inti ≥ 80% pada logic yang bukan murni I/O eksternal.

- Aplikasi berjalan dari copy-paste link sampai file .mp4 keluar, di Windows maupun macOS, tanpa crash pada skenario umum.

- Dokumentasi (PRD, arsitektur teknis, README) konsisten dengan kondisi aplikasi yang sebenarnya.

Update Fase 9 — Status

Fase 9 Packaging & Distribution selesai. Electron Builder dan PyInstaller sidecar dikonfigurasi. Skrip verifikasi manifest ada di electron-app/scripts/verify-build.js dan tercover oleh electron-app/tests/build-manifest.test.js. CI menjalankan job package matrix macOS + Windows.

Smoke install manual menjadi Definition of Done final sebelum rilis; installer terbuka tanpa memerlukan instalasi Python/Node/dependency lain oleh user. Rilis v0.1.0 telah ditag setelah DoD fase 0–9 terpenuhi dan smoke test lulus.